Datenanforderung

Odoo-Einführung biotec GmbH  ·  Was wir für Scoping und Einrichtung brauchen

Bitte stellen Sie die folgenden Unterlagen bereit. Eine Aufbereitung ist nicht nötig – Rohexporte und Beispieldateien genügen, auch wenn sie unvollständig oder unsauber sind. Lieber ein unfertiger Export als keiner: Wir sehen daraus, wie Ihre Daten wirklich aussehen.

KOORDINATION

Ihre Ansprechpartner für uns

| Name | Rolle | Zuständig für |
| --- | --- | --- |
| Michael Brand | Projektleiter Hygieneinspektion, Begleiter ERP-Projekt | Fachliche und technische Themen: Anlagen, Laborprozess, Gutachten, Verträge, Altsystem |
| Nicole Krupa | Rechnungen, Schulungen, Werbung | Kaufmännische und organisatorische Themen: Kunden, Belege, Preise, Schulungen, Layout |

Beide bündeln die Rückmeldungen auf Ihrer Seite und stimmen sich mit den übrigen Beteiligten ab. Wir wenden uns mit Rückfragen an sie, statt einzelne Personen direkt anzusprechen.

DREI PAKETE

Reihenfolge

– Paket 1 – wird für das Scoping und die Aufwandsschätzung gebraucht. Bitte zuerst, auch unvollständig.

– Paket 2 – für die Einrichtung. Kann nachlaufen.

– Paket 3 – für den Feinschliff vor dem Go-live.

FORMAT & WEG

So liefern Sie am besten

– Exporte bevorzugt als CSV oder Excel, direkt aus dem System – ohne Nachbearbeitung.

– Dokumentenmuster als PDF, Vorlagen zusätzlich als Originaldatei.

– Bereitstellung über den geteilten Projektordner, nicht per E-Mail-Anhang. Bei großen Datenbanksicherungen sprechen Sie uns an, wir richten einen Upload ein.

– Personenbezogene Daten – etwa Teilnehmerlisten – bitte anonymisiert oder mit Testnamen. Für die Struktur reichen uns Beispieldatensätze.

– Ein Ordner je Block (A bis L) hilft uns bei der Zuordnung.

ZUORDNUNG IN DER TABELLE

Wer liefert was

In der Spalte „Wer“ steht, wer die Unterlage am schnellsten zur Hand hat – ein Vorschlag auf Basis der im Discovery Call genannten Funktionen. Die Koordination läuft über Herrn Brand und Frau Krupa; bitte intern gern anders verteilen, wenn es so besser passt.

| Kürzel | Person | Blöcke |
| --- | --- | --- |
| M. Brand | Michael Brand – Ansprechpartner (fachlich/technisch) | Anlagen, Gutachten, Verträge, Reklamationen, Altsystem-Masken |
| N. Krupa | Nicole Krupa – Ansprechpartnerin (kaufmännisch/organisatorisch) | Kunden, Belege, Preise, Schulungen, Layout |
| M. Frank | Melanie Frank – Laborkoordination, übergeordnete Prozesse | Labor, Analysemethoden, Prüfpläne, Eigenproduktion |
| A. Krupa | Annette Krupa – Buchhaltung | Kontenrahmen, Steuern, Zahlungen, offene Posten, Artikel |
| Westbomke | IT-Administration (Westbomke) | Datenbank, Schnittstellen, Quellcode, Infrastruktur |
| Wilke / Bermpohl | Dr. Wilke / Dr. Bermpohl | Gesellschaftsstruktur, Organigramm, Nutzerliste, Datenschutz |

A · Kunden & Lieferanten

| Nr. | Was wir brauchen | Format | Wer | Paket | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Kundenliste: Kundennummer, Name, Adresse, USt-IdNr., Ansprechpartner, Telefon, E-Mail, Zahlungsbedingung, Preisgruppe | Export CSV/XLSX | N. Krupa | 1 | ☐ |
| A2 | Abweichende Liefer- und Rechnungsadressen; Zuordnung bei Verbünden (z. B. Klinikverbund mit mehreren Häusern) | CSV/XLSX | N. Krupa | 2 | ☐ |
| A3 | Lieferantenliste: Lieferantennummer, Name, Adresse, USt-IdNr., Zahlungsbedingung – inklusive Fremdlabore | Export CSV/XLSX | A. Krupa | 1 | ☐ |

B · Anlagen & Objekte

Das zentrale Objekt Ihres Geschäfts – wichtigster Datenblock.

| Nr. | Was wir brauchen | Format | Wer | Paket | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Anlagen-/Objektstamm: Anlagennummer, Kunde, Gebäude/Standort, Anlagentyp, Baujahr, Prüfnorm (VDI 6022 / 2047), Prüfintervall, letzte und nächste Prüfung | Export CSV/XLSX | M. Brand | 1 | ☐ |
| B2 | Zwei bis drei Beispiel-Anlagenlisten so, wie sie heute erzeugt werden – einmal als Datei und einmal als Papierausdruck (Scan/PDF) | PDF + Datei | M. Brand | 1 | ☐ |
| B3 | Prüfpläne und Checklisten je Norm und Anlagentyp | PDF/Word | M. Frank | 2 | ☐ |
| B4 | Turnusregeln: welches Intervall gilt für welchen Anlagentyp, wie werden Folgeaufträge heute ausgelöst | kurze Beschreibung | M. Brand | 2 | ☐ |

C · Labor

| Nr. | Was wir brauchen | Format | Wer | Paket | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Probenbegleitschein und Laborjournal als Muster | PDF | M. Frank | 2 | ☐ |
| C2 | Analysemethoden: Medien, Bebrütungszeiten und -temperaturen, Grenzwerte, Bewertungsschema | Übersicht | M. Frank | 2 | ☐ |
| C3 | Kennzeichnung von Proben und Platten: Nummernlogik, Etiketten, Barcodes – falls vorhanden | Beschreibung/Muster | M. Frank | 2 | ☐ |
| C4 | Fremdlabor: Beispiel einer Beauftragung und des zurückgelieferten Ergebnisberichts | PDF | M. Frank | 2 | ☐ |

D · Gutachten, Belege & Layout

Kritisch: Die Dokumente sollen exakt so aussehen wie heute. Dafür brauchen wir Muster und Vorlagendateien.

| Nr. | Was wir brauchen | Format | Wer | Paket | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Je Berichtstyp ein fertiges Gutachten als PDF – anonymisiert genügt | PDF | M. Brand | 1 | ☐ |
| D2 | Die Vorlagendateien des Gutachtenprogramms (Report-Templates, Word-Vorlagen) – nicht nur das Ergebnis | Originaldateien | Westbomke | 1 | ☐ |
| D3 | Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung, Mahnung – je ein Muster | PDF | N. Krupa | 1 | ☐ |
| D4 | Briefpapier, Logo als Vektordatei, Hausfarben, verwendete Schriftarten | AI/SVG/EPS + PDF | N. Krupa | 1 | ☐ |
| D5 | Standardtexte und Textbausteine: Bewertungsformulierungen, Angebotstexte, E-Mail-Signaturen, AGB | Word/PDF | N. Krupa | 2 | ☐ |

E · Verkauf & Einkauf

| Nr. | Was wir brauchen | Format | Wer | Paket | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Angebote und Auftragsbestätigungen der letzten Wochen | PDF | N. Krupa | 1 | ☐ |
| E2 | Ausgangsrechnungen der letzten Wochen | PDF | N. Krupa | 1 | ☐ |
| E3 | Preisliste(n), Rabattlogik, kundenspezifische Sonderpreise | XLSX | N. Krupa | 2 | ☐ |
| E4 | Verträge: Rahmen-, Wartungs- und Prüfverträge als Beispiele | PDF | M. Brand | 1 | ☐ |
| E5 | Bestellhistorie und offene Bestellungen | XLSX | A. Krupa | 2 | ☐ |
| E6 | Reklamationsliste und der heutige Umgang damit | XLSX + Beschreibung | M. Brand | 2 | ☐ |

F · Artikel & Lager

| Nr. | Was wir brauchen | Format | Wer | Paket | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Artikelliste mit Bestand: Artikelnummer, Bezeichnung, Einheit, Lagerort, Mindestbestand, Lieferant, Einkaufs- und Verkaufspreis | Export XLSX | A. Krupa | 1 | ☐ |
| F2 | Chargen- und Verfallsdatenpflicht bei Chemikalien und Nährmedien – ja oder nein, und wie wird das heute dokumentiert | kurze Antwort | M. Frank | 2 | ☐ |
| F3 | Eigenproduktion: Rezepturen der selbst hergestellten Chemikalien, typische Chargengrößen | Beschreibung | M. Frank | 2 | ☐ |

G · Schulungen & Veranstaltungen

Im Discovery Call als eigener Geschäftsbereich beschrieben – bisher nicht in der Datenliste enthalten.

| Nr. | Was wir brauchen | Format | Wer | Paket | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | Kurskatalog: Kursart (VDI 6022 Kat. A/B, VDI 2047), Dauer, Preis, Mindest- und Maximalteilnehmer | XLSX | N. Krupa | 1 | ☐ |
| G2 | Seminarkalender: Termine, Orte, Räume, Vorlaufzeiten der Raumbuchung | XLSX | N. Krupa | 2 | ☐ |
| G3 | Anmeldeweg heute: Formular, Website, E-Mail? Bestätigungs- und Erinnerungsmails | Screenshots/Muster | N. Krupa | 2 | ☐ |
| G4 | Teilnehmerliste als Muster – bitte anonymisiert oder mit Testnamen | XLSX | N. Krupa | 2 | ☐ |
| G5 | Teilnahmebescheinigung und Zertifikatsvorlage | Originaldatei + PDF | N. Krupa | 2 | ☐ |
| G6 | Dozentenliste (intern/extern), Honorarsätze der externen Dozenten | XLSX | M. Brand | 2 | ☐ |
| G7 | Inhouse-Schulungen: Angebotsmuster und Preislogik | PDF | N. Krupa | 2 | ☐ |

H · Buchhaltung & Finanzen

| Nr. | Was wir brauchen | Format | Wer | Paket | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Vollständiger Kontenrahmen mit Kontenbeschriftung – nicht nur Ertrag und Aufwand, und mit Angabe des Standards (SKR03 / SKR04 / eigener) | Export CSV/XLSX | A. Krupa | 1 | ☐ |
| H2 | Steuerschlüssel und Steuersätze; Sonderfälle wie Reverse Charge, Auslandsleistungen, steuerfreie Umsätze | Übersicht | A. Krupa | 2 | ☐ |
| H3 | Zahlungsarten und Zahlungsbedingungen; Bankkonten; SEPA-Lastschriftmandate | Übersicht | A. Krupa | 2 | ☐ |
| H4 | Mahnstufen und Mahntexte | Word/PDF | A. Krupa | 2 | ☐ |
| H5 | Offene Posten Debitoren und Kreditoren zum Stichtag | XLSX | A. Krupa | 2 | ☐ |
| H6 | Saldenliste bzw. Eröffnungsbilanz zum geplanten Umstellungsstichtag | PDF/XLSX | A. Krupa | 2 | ☐ |
| H7 | DATEV: Kanzlei, Berater- und Mandantennummer, heutiges Exportformat | Angabe | A. Krupa | 2 | ☐ |
| H8 | Kostenstellen- und Kostenträgerstruktur, falls verwendet | Übersicht | A. Krupa | 2 | ☐ |

I · Altsystem (Delphi-Anwendung)

Für die Migration ist die Datenbank wichtiger als der Quellcode – bitte beides, aber die Datenbank zuerst.

| Nr. | Was wir brauchen | Format | Wer | Paket | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Datenbanksystem und Version (z. B. Firebird, MS SQL) sowie das Schema: Tabellen, Felder, Beziehungen | Schema-Export/PDF | Westbomke | 1 | ☐ |
| I2 | Datenbank-Sicherung oder Vollexport aller Tabellen | Dump oder CSV je Tabelle | Westbomke | 1 | ☐ |
| I3 | Quellcode der hauseigenen Software inklusive Delphi-Version und verwendeter Komponenten | Repository/Archiv | Westbomke | 2 | ☐ |
| I4 | Schnittstellenliste: welches Gegensystem, welche Richtung, welches Format, welche Frequenz | Übersicht | Westbomke | 1 | ☐ |
| I5 | Screenshots der Hauptmasken oder eine kurze Bildschirmaufnahme eines kompletten Durchlaufs | PNG/Video | M. Brand | 1 | ☐ |
| I6 | Zugang zu einem Test- oder Kopiesystem für Rückfragen | Zugang | Westbomke | 2 | ☐ |
| I7 | Lizenz- und Wartungssituation, betreuender Dienstleister | Angabe | Westbomke | 2 | ☐ |

J · IT & Infrastruktur

| Nr. | Was wir brauchen | Format | Wer | Paket | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J1 | Systemübersicht: Server, Betriebssysteme, Standorte, Backup-Verfahren | Übersicht | Westbomke | 2 | ☐ |
| J2 | Microsoft 365: Tenant, Struktur von OneDrive und SharePoint, Postfächer | Übersicht | Westbomke | 2 | ☐ |
| J3 | Endgeräte: Anzahl der Pixel-8-Geräte, weitere Geräte, Netzabdeckung in Technikzentralen (Offline-Fähigkeit nötig?) | Angabe | Westbomke | 1 | ☐ |
| J4 | Nutzerliste mit Rolle und Standort – Grundlage für Odoo-Nutzer und Rechte | XLSX | Wilke / Bermpohl | 2 | ☐ |
| J5 | Datenschutz: Vorlage für den Auftragsverarbeitungsvertrag, Löschfristen, zulässige Speicherorte | PDF | Wilke / Bermpohl | 2 | ☐ |

K · Organisation & Struktur

| Nr. | Was wir brauchen | Format | Wer | Paket | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Handelsregisterauszüge biotec und biotec Süd sowie die Gesellschaftsstruktur – entscheidet über die Mehrgesellschafts-Einrichtung in Odoo | PDF | Wilke / Bermpohl | 1 | ☐ |
| K2 | Organigramm mit Standorten und Teams | PDF | Wilke / Bermpohl | 2 | ☐ |
| K3 | Zeiterfassung: wird heute erfasst, womit? Interne Stunden- und Kostensätze | Angabe | Wilke / Bermpohl | 2 | ☐ |
| K4 | Reisekosten- und Spesenprozess, Fahrzeuge | Beschreibung | A. Krupa | 3 | ☐ |
| K5 | Archivierungs- und Aufbewahrungsvorgaben (GoBD, Nachweispflichten aus VDI) | Beschreibung | Wilke / Bermpohl | 3 | ☐ |

L · Certania-Gruppe

Nur relevant, falls die Gruppenanforderungen zum Projekt gehören – das ist noch offen.

| Nr. | Was wir brauchen | Format | Wer | Paket | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Vorlage des Reporting Package und die Melderhythmen | XLSX/PDF | Wilke / Bermpohl | 2 | ☐ |
| L2 | Konzernkontenplan und Mapping auf die lokalen Konten, falls vorhanden | XLSX | A. Krupa | 3 | ☐ |
| L3 | Intercompany-Leistungen zwischen Gruppengesellschaften | Übersicht | A. Krupa | 3 | ☐ |

Vertraulichkeit

Quellcode, Datenbanksicherungen und Kundendaten behandeln wir vertraulich und verwenden sie ausschließlich für dieses Projekt. Sie werden getrennt von der Projektdokumentation aufbewahrt und nach Projektende auf Wunsch gelöscht. Falls für die Übergabe eine Vertraulichkeitsvereinbarung nötig ist, sagen Sie uns Bescheid – wir zeichnen sie vor der Übergabe.

Rückfragen

Michael Simon  ·  michael.simon@certoclav.com  ·  CertoClav Consulting
Auf Ihrer Seite: Michael Brand und Nicole Krupa