Protokoll Discovery Call

Odoo für die biotec GmbH  ·  Verstehen, wo Sie stehen – und prüfen, ob und wie Odoo Sie weiterbringt.

| Feld | Eintrag |
| --- | --- |
| Datum / Uhrzeit | Montag, 17.08.2026, 12:30 – 13:30 Uhr |
| Dauer | 60 Minuten |
| Ort / Tool | Microsoft Teams (Videokonferenz, via Calendly gebucht) |
| Betreff der Einladung | Discovery Call biotec GmbH |
| Organisator | Michael Simon, michael.simon@certoclav.com |
| Protokoll | Michael Simon |
| Rückmeldungen (Stand Einladung) | 4 Zusagen, 0 vorläufig, 0 Absagen |
| Aufzeichnung | ☐ ja ☐ nein (Einverständnis eingeholt: ☐ ja ☐ nein) |

LAUT EINLADUNG

Teilnehmer

| Name | E-Mail | Organisation | Rolle / Funktion | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Michael Simon | michael.simon@certoclav.com | CertoClav | Consultant & SPOC, Organisator | Organisator |
| Dr. Thomas Wilke | twilke@certania.com | Certania / biotec | Direktor Food (Certania), CEO biotec | keine Antwort |
| Dr. Andreas Bermpohl | abermpohl@t-online.de | biotec (extern) | Ansprechpartner Richtung biotec, Prokura | keine Antwort |
| Melanie Frank | melanie.frank@biotec-gmbh.com | biotec | Promovierte Biologin; koordiniert die Labortätigkeiten und übergeordnete Prozesse; Hygieneinspektion | keine Antwort |
| Michael Brand | michael.brand@biotec-gmbh.com | biotec | Projektleiter Hygieneinspektion seit 2020; Organisation der Kunden und Übergabe der Gutachten; Begleiter des ERP-Projekts | keine Antwort |
| Nicole Krupa | nicole.krupa@biotec-gmbh.com | biotec | seit einem Jahr bei biotec; enger Kontakt zu den Projektleitern; Rechnungen, Schulungen, Werbung | keine Antwort |
| Annette Krupa | – | biotec | Buchhaltung | nicht eingeladen |
| unbekannt (mw@) | mw@westbomke.com | Westbomke (?) | IT-Administration | keine Antwort |
| Moritz Gruber | mgruber@certania.com | Certania (optional) | CEO / Managing Shareholder, Initiator | keine Antwort |
| Jonas Leitenmeier | – | CertoClav | AI-Ops-Lead | ✓ zugesagt |
| Balázs Szaradics | – | CertoClav | AI-Operator | ✓ zugesagt |
| Patrick Gottfried | – | CertoClav | AI-Operator | ✓ zugesagt |

Annette Krupa (Buchhaltung) war nicht eingeladen, ist für das ERP-Projekt aber relevant. Bei Nicole Krupa steht in der Mitschrift „Biotec Stetic“ – Zuordnung zu klären. Anwesenheit im Termin abweichend von der Einladung bitte korrigieren.

ZUSAMMENFASSUNG

Kernaussagen des Gesprächs

– biotec besteht aus zwei Standorten – Gütersloh als Hauptstandort und München („biotec Süd“). Gesucht wird ein ERP für eine kleine Gesellschaft.

– Das Altsystem ist eine Delphi-Applikation mit vielen Schnittstellen; die Berichte erzeugt ein separates Gutachtenprogramm, die Ablage läuft über OneDrive.

– Harte Anforderung: Die Dokumente – insbesondere Gutachten und Berichte – müssen exakt so aussehen wie bisher.

– Das Deck-Modell Train-the-Trainer wurde abgelehnt. Gewünscht ist eine gründliche Vor-Ort-Schulung am Projektende für drei bis vier namentlich benannte Personen.

– Zwei Geschäftsbereiche prägen den Scope: der Laborprozess (Probenahme → Bebrütung → Auszählung → Gutachten → Rechnung) und das Schulungsgeschäft (bundesweite VDI-Seminare mit langer Vorplanung).

AGENDA 01 – CA. 10 MIN.

1 · CertoClav & unser Ansatz

Vorgestellt: SPOC auf Beraterseite, Einrichtung + Datenimport durch CertoClav mit Claude, iterative Feedbackrunden, Train-the-Trainer.

Reaktionen, Rückfragen, Bedenken zum Arbeitsmodell  (z. B. SPOC-Rolle, KI-Einsatz, Datenschutz, Verfügbarkeit)

– Train-the-Trainer wird abgelehnt. Stattdessen: gründliche Schulung am Ende des Projekts, vor Ort beim Kunden.

– Zu schulen sind Stefan, Michael Brand und Markus sowie eine weitere Person. Die Notizen nennen sowohl „3 Personen“ als auch „4 Leute“ – Anzahl und Namen sind zu bestätigen.

– Konsequenz für das Scoping: Der Schulungsaufwand liegt bei CertoClav statt beim Hauptansprechpartner. Das Arbeitsmodell aus dem Deck ist an dieser Stelle anzupassen.

DECK-FOLIE „WAS WIR ÜBER BIOTEC WISSEN“

2 · Firmenprofil-Check

Unsere Annahmen aus biotec-gmbh.com – Korrekturen und Ergänzungen festhalten.

| Annahme | Bestätigt? | Korrektur / Ergänzung |
| --- | --- | --- |
| Bundesweites Hygieneinstitut, VDI-Schulungspartner (VDI 6022 / 2047) | ☒ ja | Schulungen werden bundesweit beworben; Pflichtschulung für Großkonzerne und Industrieparks |
| Inspektionen vor Ort: RLT-Anlagen, Verdunstungskühlanlagen, Luftentkeimung | ☒ ja | Hygienekontrollen; 3er-Team am Standort München |
| Beratung & Gefährdungsbeurteilungen (Trinkwasser-, Krankenhaushygiene) | ☐ offen | im Termin nicht vertieft |
| Bundesweite VDI-Schulungen, Termine online buchbar | ☒ ja | Durchführung ab mehr als 10 Teilnehmern; Seminarfläche 6 Monate im Voraus gebucht |
| Labor & Forschung, Entwicklung neuer Analyseverfahren | ☒ ja / teilweise | Mikrobiologie mit wenigen Analysetechniken (siehe Laborprozess); Forschung nicht besprochen |
| Standort Gütersloh (Elbrachtsweg 76, 33332) | ☒ ja | Hauptstandort – ergänzt: zweiter Standort München („biotec Süd“) |
| Ein Standort / eine Gesellschaft | ☐ nein | Zwei Standorte: Gütersloh und München. Gesellschaftsrechtliche Struktur zu klären |

ERGÄNZUNG AUS DEM TERMIN

2b · Standorte & Struktur

| Standort | Team | Aufgaben |
| --- | --- | --- |
| Gütersloh | Hauptstandort | Labor, Bebrütung & Auszählung, Gutachtenerstellung, Verwaltung |
| München („biotec Süd“) | 3 Personen | Hygienekontrollen; Büro in einem Privatgebäude |
| Walda Technologiepark (Zuordnung offen) | 2–3 Personen | Analytik von Boden und Wasser |

DISCOVERY 1/3

3 · Schmerzpunkte & Ziele

Warum sprechen wir gerade jetzt über ein ERP?

– Im Termin nicht beantwortet – offen.

Was funktioniert heute nicht – oder nur mit viel Handarbeit?  (Doppelerfassung, Zettelwirtschaft, Excel-Inseln)

– Die Anlagenliste wird in einer kleinen Zusatzsoftware erstellt und auf Papier ausgedruckt; im Labor wird nach diesem Papierdokument gearbeitet.

– Ergebnisse (Auszählung, Fotos) werden anschließend manuell zurückgeführt und am Datensatz hinterlegt.

Wo geht im Alltag am meisten Zeit verloren?  (Einsatzplanung, Berichte, Rechnungsstellung, Kursorganisation)

– Im Termin nicht beantwortet – offen.

Was ist der Auslöser, das jetzt anzugehen?  (Wachstum, Personalwechsel, Kundenanforderungen, Altsystem)

– Im Termin nicht beantwortet – offen.

Woran würden Sie in 12 Monaten festmachen, dass sich das Projekt gelohnt hat?

– Im Termin nicht beantwortet – offen.

Was soll auf keinen Fall schlechter werden als heute?

– Die Dokumente müssen exakt so aussehen wie bisher – Gutachten und Berichte sind gegenüber den Kunden gesetzt.

DISCOVERY 2/3

4 · Prozesse, Systeme & Daten

Basis für Scoping, Phasierung und den Claude-gestützten Datenimport.

Welche Software ist heute im Einsatz – und wofür?  (Buchhaltung/DATEV, Planung, Labor, Kursbuchung, Office)

– Altsystem: Delphi-Applikation mit vielen Schnittstellen.

– Separates Gutachtenprogramm erzeugt die Berichte.

– Kleine Zusatzsoftware für die Erstellung der Anlagenliste.

– Dokumentenablage in OneDrive.

– Buchhaltungssystem und Kursverwaltung: im Termin nicht erhoben.

Wie läuft ein Auftrag heute durch – von der Anfrage bis zur Rechnung?  (Inspektion, Beratung, Schulung im Vergleich)

– Auftrag geht ein.

– Anlagenliste wird in der kleinen Software erstellt und in Papierform ausgedruckt.

– Im Labor wird gemäß diesem Dokument gearbeitet; Proben werden genommen.

– Proben werden nach Gütersloh gebracht.

– Bebrütung; Auszählung nach 3 oder 5 Tagen.

– Auszählung, Fotos, Bild am Datensatz hinterlegen.

– Gutachtenprogramm erstellt den Bericht; Ablage in OneDrive.

– Nach Sichtung durch das Labor werden die Proben autoklaviert und entsorgt.

– Ist das Gutachten fertig, wird eine Info erzeugt und die Rechnung gestellt.

Welche Daten liegen vor – und in welcher Qualität?  (Kunden, Anlagen/Objekte, Prüfberichte, Vorlagen, Kurskatalog)

– Im Termin nicht systematisch erhoben.

– Anzufordern: Anlagenlisten, Gutachten- und Berichtsvorlagen, Kurskatalog, Artikel- und Kundenstamm aus der Delphi-Applikation.

Wie arbeiten die Prüfer vor Ort?  (mobil/offline, Checklisten, Fotos, Unterschriften, Berichtserstellung)

– Fotos müssen direkt vor Ort per Smartphone möglich sein – im Einsatz sind Google Pixel 8.

– Fotos werden am Datensatz bzw. an der Anlage hinterlegt.

Welche Systeme müssen bleiben und angebunden werden – was darf Odoo ersetzen?

– Ablösekandidaten: Delphi-Applikation, Gutachtenprogramm, Zusatzsoftware für die Anlagenliste.

– Bindende Randbedingung: Layout der erzeugten Dokumente bleibt unverändert.

– Offen: Welche Schnittstellen die Delphi-Applikation bedient und ob OneDrive als Ablage bestehen bleibt.

ERGÄNZUNG AUS DEM TERMIN

4b · Laborprozess & Mengen

Analytik

– Proben kommen ins Labor und werden mikrobiologisch aufbereitet.

– Bestimmt wird die Keimzahl auf zwei Medien: Gesamtkeimzahl und Pilze.

– Keine große Bandbreite unterschiedlicher Analysetechniken.

Bebrütung & Entsorgung

– Proben liegen im Brutschrank und werden nach 3 oder 5 Tagen ausgezählt.

– Nach Sichtung durch das Labor werden die Proben autoklaviert und entsorgt.

Mengengerüst

– Bei voller Auslastung 100 Anlagen pro Woche.

– 8–9 Platten je Anlage.

– Ergibt rund 800–900 Platten pro Woche. Im Termin wurde „9.000“ notiert – die Zahl ist zu verifizieren (Woche, Monat oder Jahr?).

ERGÄNZUNG AUS DEM TERMIN

4c · Schulungsgeschäft

– Schulungen werden bundesweit beworben.

– Eine Schulung findet statt, wenn mehr als 10 Teilnehmer zusammenkommen.

– Zielgruppe: Großkonzerne und Industrieparks – für diese ist es eine Pflichtschulung.

– VDI-Schulungen werden lange vorgeplant; die Seminarfläche wird 6 Monate im Voraus gebucht.

– Inhouse-Schulungen beim Kunden gehören ebenfalls zum Angebot.

– Dozenten: 3 intern und 2 extern, insgesamt 5. Ein zweites Team soll aufgebaut werden.

ERGÄNZUNG AUS DEM TERMIN

4d · Produktion, Handelsware & Lager

– In der biotec wird nur minimal produziert – einige Chemikalien.

– Händlerprodukte: 5–6 Artikel.

– Lager: 2–3 Brutreaktoren (Begriff zu prüfen), Greiner-Röhrchen mit Chemikalien.

– Verbrauchsmaterial auf Lager: Gelatinefilter im Wert von rund 15.000 €.

DECK-FOLIE „ODOO-APPS FÜR BIOTEC“

5 · App-Hypothese validieren

| Odoo-App | Zweck (Hypothese) | Relevant? | Anmerkung |
| --- | --- | --- | --- |
| CRM & Verkauf | Anfragen, Angebote & Aufträge | ☒ ja | Auftragseingang startet den Laborprozess |
| Rechnungsstellung | Rechnungen & Zahlungen | ☒ ja | Rechnung nach Fertigstellung des Gutachtens |
| Einkauf & Lager | Labor- & Prüfmaterial | ☒ ja | Gelatinefilter ca. 15 T€, Greiner-Röhrchen, 5–6 Händlerprodukte |
| Außendienst | Einsatzplanung & Prüfberichte vor Ort | ☒ ja | Hygienekontrollen vor Ort; Fotos per Pixel 8 |
| Projekte & Zeiterfassung | Beratungsaufträge & Gutachten | ☐ offen | im Termin nicht vertieft |
| Veranstaltungen & E-Learning | VDI-Schulungen inkl. Online-Buchung | ☒ ja | Mindestteilnehmerzahl 10; Vorplanung 6 Monate; 5 Dozenten; Inhouse-Schulungen |
| Abonnements | Wiederkehrende Prüfintervalle & Verträge | ☐ offen | wiederkehrende Intervalle nicht besprochen |
| Qualität & Dokumente | Proben, Berichte & Nachweise | ☒ ja | Proben, Platten, Fotos, Gutachten; Dokumentenlayout ist bindend |
| Buchhaltung | Finanzbuchhaltung, DATEV-Anbindung | ☐ offen | heutiges Buchhaltungssystem nicht erhoben |
| Produktion | vorher nicht eingeplant | ☒ ja, minimal | geringe Eigenproduktion einiger Chemikalien |
| Website / E-Commerce | vorher nicht eingeplant | ☐ offen | Kurse werden bundesweit beworben – Buchungsweg zu klären |
| Mehrgesellschaft / Multi-Company | zwei Standorte abbilden | ☒ ja | Gütersloh und München; Struktur und Konsolidierung zu klären |
| Labor-/LIMS-Funktionen | Ersatz für das Gutachtenprogramm | ☐ zu prüfen | Auszählung, Fotodokumentation, Berichtserzeugung mit festem Layout |

ERGÄNZUNG ZUM DECK

6 · Anforderungen Finance / Certania-Gruppe

Aus dem Gruppen-Strang (Jeannette Bühler, Head of Group Accounting): vollintegriertes P2P/O2C und POC-/WIP-Bewertung. Klären, ob das zum Scope gehört.

Gehören die Gruppenanforderungen (P2P/O2C, POC/WIP) zum biotec-Projekt – oder separat?

– Im Termin nicht beantwortet – offen.

Welche Anforderungen bestehen an das Reporting Package der Gruppe?  (Inhalte, Frequenz, Empfänger, Format)

– Im Termin nicht beantwortet – offen.

Laufen mehrjährige/mehrmonatige Projekte, die nach Fertigstellungsgrad bewertet werden?  (Festpreis, Meilensteinabrechnung, Fremdlabor)

– Im Termin nicht beantwortet – offen.

Bilanzierung nach HGB, IFRS oder beidem? Wer ist Steuerberater / Wirtschaftsprüfer?

– Im Termin nicht beantwortet – offen.

DISCOVERY 3/3

7 · Team, Zeitrahmen & Budget

Wer wäre Ihr Hauptansprechpartner für die Iterationen?  (stimmt Feedbackrunden ab, schult später intern)

– Nicht formell benannt. Nach Rollenlage ist Michael Brand der naheliegende Kandidat: Projektleiter Hygieneinspektion und ausdrücklich „Begleiter des ERP-Systems“.

– Namentlich für die Vor-Ort-Schulung vorgesehen: Stefan, Michael Brand, Markus (+ eine weitere Person).

– Fachliche Breite für die Validierung: Melanie Frank (Labor und übergeordnete Prozesse), Nicole Krupa (Rechnungen, Schulungen, Werbung), Annette Krupa (Buchhaltung), mw@westbomke.com (IT-Administration).

Wie viel Zeit kann diese Person pro Woche realistisch einbringen?  (Richtwert: wenige Stunden für Demos & Freigaben)

– Im Termin nicht beantwortet – offen.

Wie viele Mitarbeiter würden mit Odoo arbeiten?  (Innendienst, Prüfer, Labor, Verwaltung)

– Grobe Einordnung aus dem Termin: „ERP für eine kleine Gesellschaft“.

– Bekannte Teams: München 3 Personen (Hygienekontrollen), Analytik Boden/Wasser 2–3 Personen, Dozenten 5 (3 intern, 2 extern), Gütersloh mit Labor und Verwaltung.

– Gesamtzahl der Odoo-Nutzer noch zu erheben.

Gibt es einen Wunschtermin für den Go-live – und was treibt ihn?

– Im Termin nicht beantwortet – offen.

In welchem Budgetrahmen bewegen wir uns – und wer entscheidet?  (Basis für Scoping & Phasierung, keine Festlegung heute)

– Im Termin nicht beantwortet – offen.

DECK-FOLIE „NÄCHSTE SCHRITTE“

8 · Nächste Schritte & Aufgaben

| Nr. | Aufgabe | Wer | Termin | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protokoll & Zusammenfassung des Discovery Calls versenden | CertoClav |  | ☐ offen |
| 2 | Rohdaten bereitstellen: Anlagenlisten, Kunden-/Artikelstamm, Kurskatalog | biotec |  | ☐ offen |
| 3 | Gutachten- und Berichtsvorlagen als Muster bereitstellen (Layout ist bindend) | biotec |  | ☐ offen |
| 4 | Delphi-Applikation: Exportmöglichkeiten und Schnittstellen dokumentieren | biotec / CertoClav |  | ☐ offen |
| 5 | Anzahl und Namen der vor Ort zu schulenden Personen bestätigen (3 oder 4) | biotec |  | ☐ offen |
| 6 | Hauptansprechpartner für die Iterationen benennen | biotec |  | ☐ offen |
| 7 | Scoping & Angebot – inkl. Vor-Ort-Schulung statt Train-the-Trainer, Multi-Company und Layouttreue | CertoClav |  | ☐ offen |
| 8 | Klären, ob die Certania-Anforderungen (P2P/O2C, POC/WIP) zum Scope gehören | CertoClav / Certania |  | ☐ offen |

9 · Offene Punkte & Risiken

Was im Termin nicht geklärt werden konnte – inkl. wer es klärt.

| Offener Punkt | Klärt | Bis |
| --- | --- | --- |
| Anzahl der vor Ort zu schulenden Personen: 3 oder 4? Vierter Name fehlt | biotec |  |
| Plattenmenge: rund 900 oder 9.000 – und je Woche, Monat oder Jahr? | biotec |  |
| „Walda Technologiepark“: eigener Standort oder Teil von München? | biotec |  |
| Nachnamen und Funktionen von „Stefan“ und „Markus“ | biotec |  |
| biotec Süd: eigene Gesellschaft oder nur Standort? Konsolidierungsbedarf? | biotec |  |
| Welche Schnittstellen bedient die Delphi-Applikation heute? | biotec |  |
| Bleibt OneDrive die Dokumentenablage oder übernimmt Odoo Dokumente? | gemeinsam |  |
| Heutiges Buchhaltungssystem und DATEV-Anbindung | biotec |  |
| Michael Brand formell als Hauptansprechpartner bestätigen | biotec |  |
| Nicole Krupa: „Biotec Stetic“ – welche Einheit ist gemeint? | biotec |  |
| Westbomke: externer IT-Dienstleister oder eigene Abteilung? Rolle im Projekt (Zugänge, Schnittstellen, Delphi-Betreuung)? | biotec |  |

NICHT TEIL DES KUNDENPROTOKOLLS

10 · Interne Notizen

Einschätzung Machbarkeit, Aufwandstreiber, Stakeholder-Dynamik, Preisindikation. Vor dem Versand an den Kunden entfernen.

– Aufwandstreiber: (1) Layouttreue der Gutachten – Berichtsentwicklung in Odoo statt Standardvorlagen, (2) Ablösung der Delphi-Applikation samt unbekannter Schnittstellen, (3) Multi-Company für zwei Standorte, (4) Vor-Ort-Schulung von 3–4 Personen zusätzlich zum Einrichtungsaufwand.

– Der Wegfall von Train-the-Trainer verschiebt Aufwand vom Kunden zu CertoClav – die Erzählung „Umstellung in einer Woche“ ist damit nicht haltbar und sollte im Angebot nicht wiederholt werden.

– Der Laborprozess ist der eigentliche Kern: Anlagenliste, Probenverfolgung, Auszählung mit Fotodokumentation, Berichtserzeugung. Vor dem Angebot prüfen, wie weit Odoo Qualität/Dokumente das ohne Eigenentwicklung tragen.

– Das Schulungsgeschäft mit Mindestteilnehmerzahl und 6 Monaten Vorlauf ist ein guter Quick-Win-Kandidat (Odoo Veranstaltungen) und liefert früh sichtbaren Nutzen.

– Entscheiderlage: Dr. Thomas Wilke ist CEO biotec und gleichzeitig Direktor Food bei Certania – die Freigabe läuft über ihn, nicht über Dr. Bermpohl (Prokura). Moritz Gruber bleibt Initiator auf Gesellschafterebene.

– Westbomke betreut die IT-Administration. Für die Ablösung der Delphi-Applikation und die Schnittstellen ist das die entscheidende technische Gegenstelle – früh einbinden, statt erst in der Umsetzungsphase.